# UMOWA NR ..................................................

zawarta w dniu ............................ roku we Fromborku pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………..,

reprezentowanym przez:

..........................................	- ...........................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................................................................... z siedzibą w .........................................................,

reprezentowanym przez:

................................................	- ............................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami wykonywanymi w związku z realizacją projektu pn. „Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. „Fromborska Inicjatywa Kulturalna „Wozownia Sztuk””.

- Przedmiotem umowy jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem:

1)	sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w obiekcie nowego pałacu biskupiego w trakcie robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania na I piętrze oraz w wozowni w trakcie realizacji całego zadania,

2)	sprawowania nadzoru konserwatorskiego w czasie trwania prac konserwatorskich na
 I piętrze w obiekcie nowego pałacu biskupiego,

3)	sprawowania nadzoru archeologicznego podczas przeprowadzania prac ziemnych przy budynku wozowni i nowym pałacu biskupim.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- reprezentowanie interesu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, programami konserwatorskimi, pozwoleniami i decyzjami na realizację przedmiotowych zadań, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz standardów w zakresie pracy i stosowanych materiałów,

- kontrola kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia poszczególnych rodzajów prac przez personel wykonawcy prac budowlanych,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz monitorowanie przestrzegania na budowie przepisów bhp,

- sprawdzanie jakości w trakcie wykonywania prac konserwatorskich,

- sprawdzanie prawidłowości w okresie wykonywania prac archeologicznych,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla inwestycji,

- organizacja i prowadzenie narad technicznych, komisji konserwatorskich i innych spotkań niezbędnych przy realizacji zadania,

- sprawdzanie i bieżący odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, elementów podlegających odbiorom częściowym i elementów zakończonych wraz ze sprawdzaniem obmiaru odbieranych robót i prawidłowości wystawianych przez wykonawcę prac budowlanych, w tym archeologicznych i konserwatorskich, faktur wraz z załącznikami niezbędnymi do rozliczenia Projektu,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,

- egzekwowanie usuwania wad, nieprawidłowości lub zagrożeń, ew. wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem na prowadzenie prac i robót m.in. przy obiekcie zabytkowym,

- egzekwowanie dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania używanych na budowie materiałów i wyrobów budowlanych/renowacyjnych, w tym w zakresie specjalistycznych prac konserwatorskich,

- sprawdzenie i przyjęcie od wykonawcy prac budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych, a następnie przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej,

- współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków,

- obsługa okresu gwarancyjnego, tj:

a)	nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowych odbiorów robót i w trakcie okresów gwarancyjnych oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

b)	przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem zamawiającego,

- zachowanie w tajemnicy wszelkich danych w związku w wykonaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jako głównego inspektora nadzoru osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Osoba ta będzie koordynować działania pozostałych inspektorów.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.	Budynek nowego pałacu biskupiego, w którym będą wykonywane nadzorowane prace na I piętrze (na parterze jest plebania Parafii) znajduje się we Fromborku przy ul. Katedralnej 6, działka nr 108 i jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków decyzją warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków z dnia 16.10.1967 r. nr rej. A-643.

8.	Budynek dawnej wozowni, w której będą wykonywane nadzorowane prace, znajduje się we Fromborku przy ul. Katedralnej 6, działka nr 108, położony obok nowego pałacu biskupiego na obszarze układu urbanistycznego Starego Miasta ze Wzgórzem Katedralnym we Fromborku, wpisany do rejestru zabytków decyzją warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków z dnia 15.10.1958 r. nr rej. A-490.

9.	Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez wykonawcę na dwóch obiektach, z czego budynek nowego pałacu biskupiego, będzie obiektem czynnym (na parterze znajduje się plebania Parafii), stąd sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie odpowiednich warunków osobom w nim przebywającym.

10.	Przedmiot zamówienia realizowany jest jako część projektu pn. „Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. „Fromborska Inicjatywa Kulturalna „Wozownia Sztuk”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020.

§ 2

1.	W zakresie wykonania nadzoru robót budowlanych, prac konserwatorskich i prac archeologicznych termin obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 24.01.2020 r.

2.	W przypadku przedłużenia okresu realizacji inwestycji termin wykonania usługi nadzoru ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.

3.	W zakresie obsługi okresu gwarancyjnego, termin gwarancji jakości na roboty budowlane i prace nadzorowane przez wykonawcę będzie trwał od dnia zakończenia inwestycji do dnia zakończenia okresu gwarancji, który będzie wynosił od 3 do 8 lat (w zależności od okresu gwarancji wskazanego w najkorzystniejszej ofercie złożonej na wykonanie robót budowlanych).

§ 3

- Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonywaniu umowy osobami trzecimi.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty umów z podwykonawcami, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, przed przystąpieniem ich do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę otrzymania zapłaty.

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość usług wykonywanych przez podwykonawców.

§ 4

1.	W ramach obowiązków wynikających z pełnienia usługi nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania następującymi osobami:

- inspektorem nadzoru ds. budowlanych – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora/ kierownika budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, spełniającego wymogi art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

- inspektorem nadzoru ds. sanitarnych – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności,

- inspektorem nadzoru ds. elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności,

- inspektorem nadzoru konserwatorskiego – spełniającym wymogi wobec osoby kierującej pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.),

- inspektorem nadzoru archeologicznego – spełniającym wymogi wobec osoby kierującej pracami, o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).

- Wykonawca uwzględni, że podczas realizacji zadania, w trakcie prowadzenia prac ziemnych, Zamawiający wskazuje konieczność udziału geologa oraz możliwość konsultacji z autorem projektu na każdym etapie wykonywania prac.

- Wykonawca oświadcza, że osoby które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

- Wykonawca oświadcza, że osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy i pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym przez cały okres obowiazywania umowy będą posiadać ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Mając powyższe na uwadze Wykonawca powołuje i wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

1)	główny inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr …......................... oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora/ kierownika budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – imię i nazwisko: …........................................., tel. …...................................................., mail: ….................................................................,

2)	inspektor nadzoru ds. sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności nr ….........................,  imię i nazwisko: …......................................................, tel. …......................, mail: …......,

3)	inspektor nadzoru ds. elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności nr …....................., imię i nazwisko: …................................., tel. …..........................................., mail: …...................................,

4)	inspektor nadzoru konserwatorskiego spełniający wymogi wobec osoby kierującej pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, imię i nazwisko: …............................................, tel. …......................................, mail: …..............................,

5)	inspektor nadzoru archeologicznego spełniającym wymogi wobec osoby kierującej pracami archeologicznymi, imię i nazwisko: …........................................, tel. ….............................., mail: …...............................

5.	Zamawiającego ze swojej strony wskazuje do kontaktu następujące osoby:

imona i nazwiska: …................................................, tel. …......................., mail: ….................

§ 5

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich postanowień związanych z realizacją przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego w sposób niebudzący wątpliwości.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania.

§ 6

1.	Wykonawca nie może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie – załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub wypadku kluczowego specjalisty,

  - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja z pracy, itp.).

3.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany kluczowego specjalisty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania zmiany specjalisty.

4.	W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany kluczowego specjalisty, osoba, która go zastąpi, musi spełniać wymagania stawiane dla danego specjalisty w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zapewniając równoważny poziom jakości wykonywanych usług.

5.	Zmiana kluczowego specjalisty nie wymaga zmiany postanowień niniejszej umowy.

§ 7

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................................................................................................... złotych brutto (słownie .................................................................................................................... złotych), w tym należny podatek VAT., z uwzględnieniem składowych:

1)	nadzór inwestorski		- …................................................. złotych brutto,

2)	nadzór konserwatorski	- …................................................. złotych brutto,

3)	nadzór archeologiczny	- …................................................. złotych brutto.

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

3.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płacone Wykonawcy na podstawie faktur przejściowych wystawianych w okresach nie krótszych niż kwartał, w wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu płatności wykonawców robót budowlanych. Fakturę końcową w wysokości nie niższej niż 5% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie przekazywana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu, z zastosowaniem zapisu § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

4.	Wykonawca będzie wystawiał faktury na następującego płatnika: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku, ul. Katedralna 6, 14-530 Frombork, NIP 582-155-60-89.

Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary umowne:

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1,

- z tytułu zwłoki w dokonaniu zmiany kluczowego specjalisty, o której mowa w § 6 
ust. 3, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, także w trakcie obsługi okresu gwarancyjnego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania, a w przypadku terminów nieuregulowanych umową – od terminu uzgodnionego pomiędzy Stronami lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy za siedmiodniowym wypowiedzeniem, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§ 9

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach:

- wystąpienia robót budowlanych, prac konserwatorskich lub archeologicznych dodatkowych w trakcie realizacji zadania – skutkujące uprawnieniem Stron umowy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

- rezygnacji z części robót budowlanych, prac konserwatorskich lub archeologicznych – skutkujące możliwością zmiany przez strony umowy zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie wykonawcy – skutkujące uprawnieniem stron umowy do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,

- pojawienia się nowych, korzystnych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową – skutkujące uprawnieniem stron umowy do zmiany zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające strony umowy do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

- zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych, prac konserwatorskich oraz prac archeologicznych gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania – skutkujące możliwością skrócenia przez strony umowy terminu wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających strony umowy do zmiany terminu wykonania umowy,

- wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego – w takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.

- Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze stron umowy wniosku i jego akceptacja przez stronę drugą umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe.

## Zamawiający 							Wykonawca